# 旅客旅程学习模拟器 Gap 分析与演进规划文档

类型：Gap 分析与演进规划 · 版本 v1.0（2026-08-04）

现状基线：Web v0.10 / 桌面 v0.5.0 · 目标基线：《需求规划文档 v1.0》

一句话：把「现在是什么」与「应该是什么」逐条对齐，产出带证据的差距清单与绑定版本号的演进路径。

# 目录

## 0. 文档定位

三部曲第三份。输入 = 《需求规格说明书 v1.0》（FR/NFR/KI）+《需求规划文档 v1.0》（PR）+ 一轮针对性代码核实（附录 B，13 项）。输出 = Gap 清单、优先级矩阵、版本化演进路线、三向追溯矩阵。

| 文档 | 回答 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| ① 规格说明书 | 现在是什么 | FR / NFR / KI |
| ② 规划文档 | 应该是什么 | PR-Px-y |
| ③ 本文 | 差距在哪、按什么次序补 | G-域-x |

本文不重复方案细节（方案见规划 §9），只做对齐、分级、排期与验收。

## 1. 分析方法

Gap = 目标能力（规划 PR）− 现状能力（规格 FR + 代码事实）。

五元组：每条 Gap = 现状（带证据）/ 目标（引 PR）/ 差距陈述 / 级别 / 关闭验收（破坏性）。

关闭纪律：Gap 只在其破坏性验收通过后关闭，代码合入不算。

| 级别 | 含义 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| L1 品类硬伤 | 决定「叫不叫得上可部署教学软件」 | 品类核心承诺不成立 |
| L2 任务阻断 | 核心任务走不通 | 任务成功条件缺前提 |
| L3 健壮性 | 静默失败 / 恢复不了 | 失效不可见 |
| L4 体验 | 可用但别扭 | 有绕行路径 |
| L5 工程债 | 用户不可见，拖慢演进 | 返工率 / 不可测 |

域划分：G-RUN 运行可用性 / G-LRN 教学能力 / G-DIST 分发与版本 / G-A11Y 可访问性 / G-ENG 工程质量。

## 2. 现状能力基线

### 2.1 已达标应保持的能力

先记资产再谈差距。以下能力已达成且部分优于同类，演进中不得回退：

| 能力 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 教学内容深度 | FR-3.1/3.2/3.3：99 系统 + 21 报文 + 53 术语（344 别名）+ 8 域 + 97 全景节点 | 优于行规：同类教学 Demo 罕见做到系统级厂商/部署/ICT 量级 |
| ICT 落地视角 | FR-3.7/3.8：22 系统专属测算，统一以年旅客 500 万人次为单位 | 优于行规：可直接支撑方案写作 |
| 分支遍历完整 | FR-1.2：10 步全部有分支共 28 条，国内/国际场景分别成立 | 教学对比价值的来源 |
| 双语全覆盖 | FR-6：含 3D 标注牌与下载页；EN 无 CJK 残留 | 站点铁律，已达标 |
| 浮窗系统成熟度 | FR-4：拖动/最小化/关闭/缩放/置顶/复位 + actor 配色 + 背景半透明 | 三档零重叠有量化验收 |
| 离线桌面分发 | FR-7：完全离线、三平台产物、SHA-256 下载页 | 优于行规：教学 Demo 少有做离线包 |
| 发布纪律 | FR-8.1：版本戳机制对抗 CDN 强制 TTL | 由真实事故沉淀 |

### 2.2 能力成熟度快照

| 域 | 评级 | 一句话判语 |
| --- | --- | --- |
| 教学内容 | ★★★★★ | 内容厚度是这个产品的护城河 |
| 交互与视觉 | ★★★★☆ | 窗口/3D 表现成熟，缺演示与 a11y 两类场景 |
| 运行可用性 | ★★☆☆☆ | 顺境很好，逆境无声——断网/无 WebGL 直接白屏黑屏 |
| 分发与版本 | ★★★☆☆ | 能分发，但桌面落后 5 版且用户无从知晓 |
| 工程质量 | ★★☆☆☆ | 零自动化测试、零 CI、零 tag，全靠人肉验证 |

结构感：内容做到了顶，工程与逆境处理还在底——这决定了演进必须先收口稳定性，而不是继续加内容。

## 3. Gap 清单

### G-RUN 运行可用性

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-RUN-1 | 依赖第三方 CDN，受限网络下整站不可用 | V1：index.html 4 处 jsdelivr 引用（preconnect/字体/three/addons）；V2：onerror 兜底 grep 0 命中 | PR-P0-1 | L1 |
| G-RUN-2 | 无 WebGL 可用性检测，不支持环境下黑视口 + 活 UI | V3：renderer.js 中 isWebGLAvailable/WEBGL. grep 0 命中 | PR-P0-2 | L1 |
| G-RUN-3 | 无 context lost 处理，集显休眠恢复后画面冻结无提示 | V4：contextlost/contextrestored 全项目 0 命中 | PR-P0-2 | L3 |
| G-RUN-4 | 无低端设备降级档（DPR/人群/灯光） | 规格 NFR-2：DPR 封顶 2 为唯一措施，无可调项 | PR-P2-4 | L4 |

### G-LRN 教学能力

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-LRN-1 | 无全局搜索：99 系统只能靠全景窗滚动查找 | V8：index.html input 元素 0 个 | PR-P1-1 | L2 |
| G-LRN-2 | 刷新即丢进度，中断不可续学 | V10：state.js 中 choices 与 localStorage 0 交集；V9：仅 3 键（LANG/KEY/DEFAULTS） | PR-P1-4 | L2 |
| G-LRN-3 | 无演示模式，投影场景字号偏小 | 规格 NFR-7 与 style.css 字号 9.5–13px | PR-P1-5 | L4 |
| G-LRN-4 | 自测仅 5 道静态题，无评分与错题 | FR-1.7 完成窗内容 | PR-P2-1 | L4 |
| G-LRN-5 | 无首次使用引导 | 规划 §6 D5 首次使用行 | PR-P2-2 | L4 |
| G-LRN-6 | 仅覆盖出发侧，无到达/中转旅程 | data/steps.js 10 步止于 boarding | PR-P2-5 / PR-P3-2 | L4 |

### G-DIST 分发与版本

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-DIST-1 | 桌面版落后 Web 5 个版本，用户无从知晓 | V12：desktop/package.json 0.5.0 vs index.html v=0.10 | PR-P1-3 | L2 |
| G-DIST-2 | 页面无版本号与内容基线日期 | index.html 无版本展示元素 | PR-P1-3 | L3 |
| G-DIST-3 | 无发布后自动校验，「忘盖戳/半发布」只能靠人 | 规格 §8.2 全为人工步骤 | PR-P1-7 | L3 |
| G-DIST-4 | 桌面包未签名 | FR-7.4 | 非目标（规划 §12） | — |

### G-A11Y 可访问性

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-A11Y-1 | aria 标注近乎空白 | V11：全项目 aria 仅 5 处（expanded×2 / label×3） | PR-P1-6 | L3 |
| G-A11Y-2 | 无 prefers-reduced-motion 分支，脉动/光点动画不可关 | V7：style.css 0 命中 | PR-P1-6 | L3 |
| G-A11Y-3 | 浮窗无焦点管理与 Esc 关闭 | window-manager.js 无 focus/keydown 处理 | PR-P1-6 | L4 |

### G-ENG 工程质量

| 编号 | 差距 | 现状（证据） | 目标 PR | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-ENG-1 | 零自动化测试、零 CI | V5：无 tests/ 无 .github/ | PR-P1-2 | L5 |
| G-ENG-2 | 数据契约无校验，内容腐化不可见 | landscape.missingIds() 仅为手动调试函数，未纳入流程 | PR-P1-2 | L5 |
| G-ENG-3 | 无 git tag，版本与提交无锚点 | V13：git tag 计数 0（11 commits） | PR-P1-3 配套 | L5 |
| G-ENG-4 | 人肉验证流程未固化（pump/finish/三档重叠均为会话内手动执行） | 规格 §10.1 | PR-P1-2 | L5 |

## 4. 优先级矩阵

影响（级别）× 量级（工作量），先做右上角：

|  | 小量级 | 中量级 | 大量级 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 品类硬伤 | G-RUN-1、G-RUN-2 ← 先做 | — | — |
| L2 任务阻断 | G-DIST-1 | G-LRN-1、G-LRN-2 | — |
| L3 健壮性 | G-RUN-3、G-DIST-2、G-DIST-3 | G-A11Y-1、G-A11Y-2 | — |
| L4 体验 | G-LRN-3 | G-LRN-4、G-LRN-5、G-A11Y-3、G-RUN-4 | G-LRN-6 |
| L5 工程债 | G-ENG-3 | G-ENG-1、G-ENG-2、G-ENG-4 | — |

动态项：G-RUN-1 完成后，G-RUN-2 的兜底页可复用同一套失败提示组件，量级进一步变小；G-ENG-1 建成后，G-LRN 系列的回归成本显著下降。

## 5. 演进路线（版本映射）

### 5.1 路线总览

| 阶段 | 版本 | 主题 | 关闭的 Gap | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | v0.11 | 稳定性与可测性收口（先行） | G-RUN-1/2/3、G-ENG-2/4、G-DIST-3 | 三条破坏性验收全过 + 发布脚本在一次真实发版中拦截过人为错误注入 |
| E1 | v0.12 | 分发与版本可见 | G-DIST-1/2、G-ENG-1/3 | 桌面包追平当时 Web 版；页面显示版本与基线日期；CI 跑通契约校验 |
| E2 | v0.13 | 教学门槛补齐 | G-LRN-1/2/3、G-A11Y-1/2 | 搜索直达任一节点 ≤3 秒；刷新可续学；演示模式投影实测可读；a11y 自查单全绿 |
| E3 | v0.14 | 教学增强 | G-LRN-4/5、G-A11Y-3、G-RUN-4 | 考核可出分；引导可跳过并记忆 |
| E4 | v1.0 | 验收版本（非功能版本） | 复验 E0–E3 全部出口标准 | 全部 L1/L2/L3 Gap 关闭且破坏性验收复跑通过 |
| E5 | v1.1+ | 内容扩展 | G-LRN-6 | 到达侧 6 步复用现有知识体系走通 |

E0 必须先行：在补自检与测试夹具之前堆新功能 = 往返工里加料。v1.0 定义为验收版本——前序阶段出口标准全部复验通过才叫 1.0，而不是「功能够多了」。

### 5.2 E0 · v0.11 稳定性与可测性收口

入口条件：无（可立即启动）。

| 项 | 内容（方案详见规划 §9） | 关闭验收（破坏性） |
| --- | --- | --- |
| G-RUN-1 | Web 版 vendor 化，复用 desktop/build-app.mjs 逻辑 | hosts 屏蔽 cdn.jsdelivr.net 后加载线上包，3D 与全部知识功能照常；若保留 CDN 模式，断网 8 秒内出现双语失败提示与桌面版链接，绝不白屏 |
| G-RUN-2 | 启动三查（WebGL2 / 模块加载 / 数据完整性）+ 兜底层 | chrome://flags 禁用 WebGL → 3 秒内出现「需要 WebGL2」双语提示页，绝不黑视口 |
| G-RUN-3 | webglcontextlost/restored 监听 | 手动触发 loseContext → 出现「显卡上下文丢失，请刷新」浮层，UI 不再假装正常 |
| G-ENG-2 | 数据契约校验脚本（纯 node） | 故意删除任一系统词条造成引用断裂 → 脚本报错并阻断发版 |
| G-ENG-4 | 固化 pump / getAnimations().finish() / 三档重叠为脚本 | 脚本可在无头环境重跑本轮全部人肉验证项 |
| G-DIST-3 | 发布后校验脚本（比对线上 ?v= 一致性 + 抽查模块 200） | 故意跳过盖戳发版 → 脚本报错拦截 |

### 5.3 E1 · v0.12 分发与版本可见

入口条件：E0 出口达成（否则桌面包会把已知缺陷固化进离线分发）。

| 项 | 内容 | 关闭验收 |
| --- | --- | --- |
| G-DIST-1 | 重打桌面包至当时 Web 版本 + 「Web 累积 ≥2 版即重打」惯例入 README | 新装桌面包逐条比对 v0.8/0.9/0.10 三版特性全部具备 |
| G-DIST-2 | 页面角落版本 + 内容基线日期 | 视觉可见且与 index.html 版本戳一致 |
| G-ENG-1 | CI：契约校验 + 无头冒烟 | 提交一个破坏契约的 PR → CI 红 |
| G-ENG-3 | 每次发版打 git tag | v0.12 起 tag 与版本一一对应 |

### 5.4 E2 · v0.13 教学门槛补齐

| 项 | 内容 | 关闭验收 |
| --- | --- | --- |
| G-LRN-1 | 全局搜索（复用 344 别名索引） | 输入「BSM」「行李源报文」「baggage」三种写法均能直达同一知识窗，各 ≤3 秒 |
| G-LRN-2 | 本地续学 | 走到第 5 步刷新 → 出现「继续上次(第 5 步) / 重新开始」，选继续后分支选择与开关全部还原 |
| G-LRN-3 | 演示模式 | 1280×720 投影分辨率下，正文字号 ≥16px 且对比度达 WCAG AA |
| G-A11Y-1/2 | aria 基线 + reduced-motion | 开启系统「减弱动态效果」后脉动与光点动画停止；读屏可朗读全部按钮名称 |

### 5.5 E3 · v0.14 教学增强 / E4 · v1.0 验收 / E5 内容扩展

E3：考核模式、首次引导、浮窗焦点管理、性能降级档。

E4：不加新功能，只复验——E0–E3 全部破坏性验收重跑通过，方可称 v1.0。

E5：到达侧旅程 → 中转与不正常航班。

## 6. 依赖与风险

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| vendor 化使仓库体积增加约 1.3MB | git 与部署体积上升 | Three.js 单文件可接受；不引入打包器保持 C-1/C-3；若未来资产增多再评估 LFS |
| 跨条目联动：E0 未完成就重打桌面包 | 把 CDN 缺陷之外的已知问题固化进离线分发，用户拿到即过时 | 路线强制 E1 入口条件 = E0 出口达成 |
| 跨条目联动：无 CI 时新增契约校验脚本仍靠人跑 | G-ENG-2 形同虚设 | E0 交付脚本、E1 立即接入 CI，两阶段绑定 |
| 桌面包每次重打约 435MB 上传 | 发布耗时长、易被连接重置中断 | 沿用 --partial 续传 + 服务器 sha256 回读（规格 §8.2 已固化） |
| 内容更新与代码耦合（C-1 内容即代码） | 非技术人员无法更新教学内容 | 显式非目标（规划 §12）；靠契约校验保证改动安全 |
| Safari/Firefox 未系统验证 | 潜在兼容问题在教室现场暴露 | E0 的启动自检至少保证「不可用时说人话」；E2 补一轮跨浏览器实测 |

## 7. 达成度量

区别于 Gap 级验收，以下为任务级指标，与阶段挂钩：

| 指标 | 目标值 | 对应阶段 |
| --- | --- | --- |
| 静默失败数（用户当下无法察觉的失效） | 0 | E0 |
| 受限网络（无 CDN）可用率 | 100% | E0 |
| 无 WebGL 环境「有可读提示」率 | 100% | E0 |
| 发布事故（新旧混装/半发布）次数 | 0 / 每 10 次发版 | E0–E1 |
| 桌面版落后 Web 版本数 | ≤2 | E1 起持续 |
| T3 查阅任务：任一节点直达耗时 | ≤3 秒 | E2 |
| T1 自学任务：中断后可续学 | 支持 | E2 |
| 自动化回归覆盖：本轮人肉验证项 | 100% 脚本化 | E0–E1 |

## 8. 非目标

引用规划 §12：SCORM/xAPI、多人协同、内容 CMS、代码签名（现阶段）、手机一等平台、localStorage 禁用时的偏好持久化——均为显式决策，非遗漏。

## 附录 A 三向追溯矩阵

| Gap | 级别 | 现状依据 | 规划 PR | 阶段/版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-RUN-1 | L1 | V1、V2 | PR-P0-1 | E0 / v0.11 | 已关闭 v0.11 |
| G-RUN-2 | L1 | V3 | PR-P0-2 | E0 / v0.11 | 已关闭 v0.11 |
| G-RUN-3 | L3 | V4 | PR-P0-2 | E0 / v0.11 | 已关闭 v0.11 |
| G-RUN-4 | L4 | NFR-2 | PR-P2-4 | E3 / v0.14 | 未启动 |
| G-LRN-1 | L2 | V8 | PR-P1-1 | E2 / v0.13 | 未启动 |
| G-LRN-2 | L2 | V9、V10 | PR-P1-4 | E2 / v0.13 | 未启动 |
| G-LRN-3 | L4 | NFR-7 | PR-P1-5 | E2 / v0.13 | 未启动 |
| G-LRN-4 | L4 | FR-1.7 | PR-P2-1 | E3 / v0.14 | 未启动 |
| G-LRN-5 | L4 | 规划 §6 | PR-P2-2 | E3 / v0.14 | 未启动 |
| G-LRN-6 | L4 | steps.js | PR-P2-5、PR-P3-2 | E5 / v1.1+ | 未启动 |
| G-DIST-1 | L2 | V12 | PR-P1-3 | E1 / v0.12 | 已关闭 v0.12 |
| G-DIST-2 | L3 | index.html | PR-P1-3 | E1 / v0.12 | 已关闭 v0.12 |
| G-DIST-3 | L3 | 规格 §8.2 | PR-P1-7 | E0 / v0.11 | 已关闭 v0.11 |
| G-A11Y-1 | L3 | V11 | PR-P1-6 | E2 / v0.13 | 未启动 |
| G-A11Y-2 | L3 | V7 | PR-P1-6 | E2 / v0.13 | 未启动 |
| G-A11Y-3 | L4 | window-manager.js | PR-P1-6 | E3 / v0.14 | 未启动 |
| G-ENG-1 | L5 | V5 | PR-P1-2 | E1 / v0.12 | 已关闭 v0.12 |
| G-ENG-2 | L5 | landscape.js | PR-P1-2 | E0 / v0.11 | 已关闭 v0.11 |
| G-ENG-3 | L5 | V13 | PR-P1-3 配套 | E1 / v0.12 | 已关闭 v0.12 |
| G-ENG-4 | L5 | 规格 §10.1 | PR-P1-2 | E0 / v0.11 | 已关闭 v0.11 |

## 附录 C E0 关闭记录（2026-08-04，v0.11）

E0「稳定性与可测性收口」六条 Gap 全部按破坏性验收关闭。**关闭纪律：代码合入不算，

以下每条都实际制造了失效并确认了正确行为。**

| Gap | 破坏性验收执行方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| G-RUN-1 | 加载线上包并统计 CDN 请求数 | 0 个 jsdelivr 请求，Three.js 与 OrbitControls 全部来自本地 vendor/ |
| G-RUN-2 | 篡改 health.js 令 WebGL2 探测恒失败，重新加载 | 出现双语兜底页「无法启动 3D 场景」，准确识别为「只支持 WebGL 1」，给出三条出路与桌面版入口；非黑视口 |
| G-RUN-3 | 调用 WEBGL_lose_context.loseContext() 真实丢失上下文 | 400ms 内出现「显卡上下文已丢失，3D 画面已停止刷新」浮层；restore 后另有提示；UI 不再假装正常 |
| G-ENG-2 | 脚本首次运行于既有代码库 | 抓出 3 处真实断链：术语 PNR/NDC 引用不存在的 PSS 词条、ULD 引用未独立建条的 CPM。已补建 PSS 词条并改指 LDM |
| G-ENG-4 | 建成后首次运行 | 抓出 2 个真问题：脚本自身容错缺陷（启动失败后带 undefined 继续执行）、favicon.ico 404。均已修复 |
| G-DIST-3 | 本地升到 v0.12 但不上传，模拟「忘发布」 | 脚本 exit=1 并报出「版本戳不符：线上 v=0.11，期望 v=0.12」，附可操作原因 |

E0 出口标准达成：三条破坏性验收全过 + 发布脚本在真实注入中拦截成功。

配套交付的脚本（均在 scripts/，npm run 可调）：

| 脚本 | 作用 | 何时跑 |
| --- | --- | --- |
| check-data.mjs | 数据契约 C1–C8 校验 | 发版前（门禁） |
| smoke-web.mjs | 无头冒烟：启动/CDN/计数/三档布局/半透明/状态机 | 发版前（门禁） |
| preflight.mjs | 串联上面两个 | 发版前一条命令 |
| verify-live.mjs | 线上版本戳一致性 + 模块可达 + CDN 残留 | 发版后 |
| vendorize.mjs | Web 版去 CDN 化（幂等） | 升级 Three.js 时 |

环境坑（写给下一个人）：无头 Chrome 默认 GL 后端不提供 WebGL2，会被我们自己的自检正确拦下——冒烟必须用 `--use-gl=angle --use-angle=swiftshader --enable-unsafe-swiftshader`，否则测的是「自检生效」而不是产品本身。

## 附录 D E1 关闭记录（2026-08-04，v0.12）

E1「分发与版本可见」四条 Gap 按验收关闭。入口条件（E0 出口达成）已满足。

| Gap | 验收执行方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| G-DIST-1 | 重打桌面包后解包 app.asar，逐条 grep 七个版本的特征串 | v0.6 桌面入口 / v0.8 悬浮球主操作与 actor 配色 / v0.9 三列自适应 / v0.10 标注牌与路径线 / v0.11 健康自检 / v0.12 版本徽标——七项全部存在；包内零 CDN 引用，vendor 内置 1.2MB；打包产物 SMOKE_OK |
| G-DIST-2 | 无头浏览器读徽标文本并切换语言 | 中文「v0.12 · 内容基线 2026-08-04」，英文「v0.12 · Content baseline 2026-08-04」，EN 无中文残留；版本号由 gen-importmap 写入 build-info.js 单一来源 |
| G-ENG-1 | 建立 .github/workflows/ci.yml | 每次 push/PR 跑：数据契约校验 → npm ci → 无头冒烟 → CDN 残留检查 |
| G-ENG-3 | v0.11 起打 tag | v0.11、v0.12 与版本一一对应 |

E1 出口标准达成：桌面包追平当时 Web 版；页面显示版本与基线日期；CI 跑通契约校验。

桌面追平惯例（写入 README）：Web 版累积 ≥2 个版本即重打桌面包；桌面版本号与 Web 对齐（Web v0.12 → 桌面 v0.12.0）。

核实方法坑：`@electron/asar extract-file` 不往 stdout 输出（它写文件到当前目录），

用它 grep 会得到"七项特性全部缺失"的假阴性。正确做法是 `asar extract` 解包到临时目录再 grep。

## 附录 B 代码核实清单

本文全部现状陈述的来源。核实时间 2026-08-04，基线 Web v0.10 / 桌面 v0.5.0。

| # | 核实项 | 方法与结果 |
| --- | --- | --- |
| V1 | Web 版 CDN 依赖 | grep cdn.jsdelivr index.html → 4 处：第 8 行 preconnect、第 9 行 Inter 字体 CSS、第 14 行 three、第 15 行 three/addons |
| V2 | 资源加载失败兜底 | grep onerror / import.meta.resolve index.html main.js → 0 命中，无任何失败提示 |
| V3 | WebGL 可用性检测 | grep -E "isWebGLAvailable\ ¦ WEBGL\.\ ¦ getContext\('webgl" scene/renderer.js → 0 命中 |
| V4 | context lost 处理 | grep contextlost scene/ main.js → 0 命中 |
| V5 | 测试与 CI | ls tests .github → 两者均不存在 |
| V6 | 数据资产计数 | node 导入 data/*.js 实测：系统 99、报文 21、术语 53（别名 344）、域 8+4、全景 15 组 97 节点（31 触及）、ICT 专属画像 22、missingIds 0 |
| V7 | prefers-reduced-motion | grep ui/style.css → 0 命中 |
| V8 | 全局搜索输入框 | grep -c input index.html → 0 个 |
| V9 | localStorage 键 | grep setItem data engine ui → 3 个常量：LANG_KEY(opcstudio_lang)、KEY(paxjourney_ctrlpos)、DEFAULTS_KEY(paxjourney_defaults) |
| V10 | 旅程状态持久化 | grep choices engine/state.js 与 localStorage 交集 → 0，确认刷新即丢 |
| V11 | aria 覆盖 | grep -o "aria-[a-z]*" index.html ui/*.js → 共 5 处：aria-expanded×2、aria-label×3 |
| V12 | 桌面与 Web 版本差 | desktop/package.json version=0.5.0；index.html 版本戳 v=0.10 → 落后 5 个版本 |
| V13 | git tag | git tag 计数 → 0（共 11 commits） |
| V14 | 步骤与分支 | node 导入 steps.js：10 步、分支 3/3/3/2/2/3/3/4/3/2 共 28 条；intlOnly 步骤 border、intlOnly 分支 dwell/dutyfree；国内 9 步 / 国际 10 步 |
| V15 | 默认路径推荐值 | node 导入 state.js RECOMMENDED → metro/rail/kiosk/sbd/clear/smart/egate/dutyfree/scan/contact |
| V16 | 桌面版安全配置 | grep desktop/main.cjs → contextIsolation:true、nodeIntegration:false、sandbox:true 三项齐全 |
| V17 | 服务器上线状态 | ssh 读 config.json → pax-journey 在 business-learning 分区、status=live、path=/pax-journey/ |