# 旅客旅程学习模拟器 需求规划文档

类型：需求规划（应然）· 版本 v1.0（2026-08-04）· 对应产品基线 Web v0.10 / 桌面 v0.5.0

配套文档：《需求规格说明书 v1.0》（现状 FR/NFR/KI 编号均引自该文）、《Gap 分析与演进规划 v1.0》

一句话：从教学任务、品类行规与失效模式正推「这个产品应该是什么」，不从已有功能出发。

# 目录

## 0. 本文定位

### 0.1 与规格说明书的分工

|  | 规格说明书 | 本文（规划） |
| --- | --- | --- |
| 回答 | 现在是什么 | 应该是什么、缺什么 |
| 推导方向 | 由实现反推 | 由任务/品类/失效正推 |
| 编号 | FR / NFR / KI | PR-Px-y（Planned Requirement） |
| 已实现功能 | 详述 | 只引 FR 编号，不重复描述 |

### 0.2 核心方法论断言

先写失效清单与验收标准，再写功能描述。「有术语库」没有信息量；「学员点开的每个缩写都能得到解释，且断网教室里同样成立」才是需求。验收一律破坏性写法：描述如何制造失效，断言正确行为。

## 1. 需求发现方法论

| # | 维度 | 核心问法 | 最擅长发现 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 任务导向 JTBD | 用户「雇」它完成什么任务？ | 优先级错位、缺失前提 |
| D2 | 品类规范对标 | 教学软件行规里做/不做哪些？ | 用户默认期待的缺失 |
| D3 | 失效模式与可观测性 | 哪些失效用户当下察觉不到？ | 静默失败 |
| D4 | 最老设备+真实环境 | 教室投影/学校电脑预算够吗？ | 性能与环境欠账 |
| D5 | 全生命周期 | 找到→使用→复用→内容更新→退役顺吗？ | 采用障碍、内容腐化 |
| D6 | 威胁与滥用 | 内容被误信/盗用/篡改怎么办？ | 可信度与授权 |
| D7 | 可测性作为需求 | 每条需求怎么自动验证？ | 缺测试夹具 |

## 2. 用户与任务分析（D1）

### 2.1 核心任务

| 任务 | 一句话 | 雇佣者 |
| --- | --- | --- |
| T1 自学建模 | 「一小时内，我能自己走完全流程，并说清每一步谁的设备、谁的系统、发了什么报文」 | 新员工/学生 |
| T2 课堂演示 | 「投屏上按我预设的路径自动走一遍，中途能随时暂停深挖某个术语」 | 讲师 |
| T3 专业查阅 | 「查某个系统的厂商格局、部署方式和按旅客量的 ICT 量级，拿去写方案」 | 民航 IT 从业者 |
| T4 离线部署 | 「无外网教室装上就能用，全部功能不打折」 | 内训管理员 |

### 2.2 成功条件拆解

T1 自学建模

| 成功条件 | 反推需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 打开即可用，无环境要求说明书 | 浏览器直开；异常（WebGL/CDN）有人话提示 | ⚠️ 正常路径 ✅，异常白屏（KI-1/KI-3） |
| 每个不认识的词点开就有解释 | 术语链接全覆盖 + 开关式知识窗 | ✅ FR-3.3/3.5 |
| 走错/乱点不会卡死 | 任意跳步可恢复；分支失效自动清理 | ✅ FR-1.5/2.8 |
| 学完能自检 | 完成窗自测题 → 可评分的考核 | ⚠️ 仅 5 道静态自测（FR-1.7），无评分 |
| 中断后可继续 | 会话恢复 | ❌ 刷新即丢（KI-7） |

T2 课堂演示

| 成功条件 | 反推需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 课前可预设路径 | 默认路径配置持久化 | ✅ FR-5.4 |
| 演示节奏可控 | 自动播放可暂停/变速 | ⚠️ 可暂停；无速度调节，节拍固定 STEP_MS |
| 投影可读 | 大屏字号/对比度模式 | ❌ 无演示模式（字号偏小 9.5–13px） |
| 激光笔之外的指引 | 3D 标注牌 + 高亮圈 | ✅ FR-2.5/2.2 |

T3 专业查阅

| 成功条件 | 反推需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 找得到（不是走流程碰到） | 全局搜索：输名字直达系统/术语/报文 | ❌ 无搜索，只能靠全景窗滚动找 |
| 结论可带走 | 知识窗内容可复制/导出 | ⚠️ 文字可选中；无导出 |
| 数据可信 | 口径出处（洞察报告）可追 | ✅ C-7 |

T4 离线部署

| 成功条件 | 反推需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 装上即用 | 桌面包完全离线 | ✅ FR-7.2 |
| 功能与线上一致 | 桌面版本追平机制 | ❌ 落后 5 版（KI-2） |
| 更新可获知 | 版本检查/提示 | ❌ 无（平台差异表） |

### 2.3 优先级纠偏结论

JTBD 检验暴露两处错位：① 失败可见性不是打磨项而是 T1 的前提——「打开即可用」在 CDN 不可达/无 WebGL 的教室直接不成立，应为 P0；② 全局搜索不是增强而是 T3 的前提——99 个系统靠滚动查找，T3 用户第一次使用即受挫，应为 P1 上限、接近 P0。反之「到达侧旅程」虽显眼，但不阻断任何现有任务，维持 P2。

## 3. 品类规范对标（D2）

品类：交互式教学模拟器（Web 3D）。

| 行规能力 | 行业默认 | 本产品 | 决策建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容检索 | 标配 | ❌ | 做（PR-P1-1） |
| 进度保存/续学 | 标配（LMS 类） | ❌ | 做轻量版：本地续学（PR-P1-4） |
| 考核与评分 | 常见 | ⚠️ 静态自测 | 做（PR-P2-1） |
| 演示模式（大字/高对比） | 常见 | ❌ | 做（PR-P1-5） |
| 加载失败/环境不符提示 | 标配 | ❌ | 做（PR-P0-1/2） |
| 可访问性基线（键盘/读屏/降动效） | 标配（教育采购门槛） | ❌（KI-5） | 做基线子集（PR-P1-6） |
| 多语言 | 常见 | ✅ 中/EN | 保持 |
| 离线/桌面分发 | 高端 | ✅ 三件套 | 保持，补追平机制 |
| SCORM/xAPI 对接 | 高端 | ❌ | 显式不做：无 LMS 集成诉求，成本高收益低；若企业内训提出再评估 |
| 多人协同/教师端 | 高端 | ❌ | 显式不做：单机教学定位 |
| 内容编辑器（CMS） | 高端 | ❌ | 显式不做：内容即代码（C-1/C-7），由 docs 报告驱动更新 |

对标结论：与「合格教学模拟器」的门槛差距集中在失败可见性、检索、演示模式、a11y 基线四项；第一屏硬伤是失败可见性。

## 4. 场景与环境分析（D4）

设计基准环境（比开发机差得多）：

| 环境 | 现实 | 派生需求 |
| --- | --- | --- |
| 学校/企业教室电脑 | 集显、1366×768、旧 Chrome/Edge、可能禁 WebGL | WebGL 检测与人话提示（PR-P0-2）；1366 已在布局验收档 ✅ |
| 内网/弱网 | jsdelivr 被墙或抽风 | Web 版 CDN 兜底（PR-P0-1）；桌面版 ✅ |
| 投影仪 | 低对比、1024/1280 宽 | 演示模式（PR-P1-5）；<1180 断点已有 ⚠️ 需实测 1024 |
| 学员手机 | 竖屏触屏 | 触屏专项（PR-P2-3，非基准仅兜底） |

预算表（现状实测口径）：场景约 10 万三角形、单 rAF、DPR≤2——集显 1080p 预期可 30fps+，但无任何降级档（关阴影/减人群/降 DPR），列为 PR-P2-4。

## 5. 失效模式与可观测性（D3）

FMEA-lite（核心问：用户当下察觉得到吗）：

| 失效 | 用户当下可察觉? | 后果 | 派生需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDN 不可达 → importmap 解析失败 | ❌ 白屏，无任何文字 | 教室现场翻车，归因困难 | PR-P0-1 |
| WebGL 不可用/被禁 | ❌ 黑视口，UI 正常更像 bug | 同上 | PR-P0-2 |
| WebGL context lost（集显休眠恢复） | ❌ 画面冻结，UI 活着 | 讲师中途翻车 | PR-P0-2 |
| 版本戳忘盖 → 新旧模块混装 | ❌ 可能只是某窗行为怪 | 线上难排查 | PR-P1-7（发布校验脚本自动比对线上 ?v=） |
| localStorage 被禁（隐私模式） | ❌ 偏好静默不存 | 轻微 | 接受（7 处 try/catch 已兜）记录于非目标 |
| 桌面包与 Web 功能漂移 | ❌ 用户以为是全部功能 | 内训内容缺失 | PR-P1-3（版本水印+追平流程） |
| 数据字典引用断裂（新增系统漏建词条） | ❌ 链接不生效或空窗 | 内容腐化 | PR-P1-2（数据契约自检：missingIds 类检查纳入 CI） |

派生「健康自检」类需求：启动自检（WebGL/模块加载/数据完整性三查，任一失败给双语可读提示 + 排障建议），是本轮规划最重要的新增类别。

## 6. 生命周期分析（D5）

| 阶段 | 现状 | 问题 | 派生需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现/进入 | 主页卡片 + 直链 | meta description 有；无 og 卡片 | PR-P3-1 |
| 首次使用 | 直接进第 1 步 | 无 30 秒引导（三块屏各是什么） | PR-P2-2 |
| 日常使用 | 流畅 | 中断不可续（KI-7） | PR-P1-4 |
| 内容更新 | 改 data/ 字典 → 盖戳发版 | 无契约校验，靠人肉 | PR-P1-2 |
| 桌面更新 | 手动下载 | 无版本提示 | PR-P1-3 |
| 退役 | — | 下载页/安装包无下线流程 | 暂不需要，记录即可 |

## 7. 威胁与滥用建模（D6）

| 资产 | 威胁 | 现状缓解 | 缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学内容可信度 | 口径过时被当权威引用 | C-7 单一来源 | 页面无「内容基线日期」标识 → 并入 PR-P1-3 版本水印 |
| 桌面安装包 | 第三方转载篡改 | 下载页 SHA-256 | 未签名（FR-7.4）；签名列入非目标（成本），SHA-256 校验说明已达最低线 |
| 域名/托管 | CDN 投毒（jsdelivr） | 锁版本号 | 无 SRI；随 PR-P0-1 vendor 化后自然消除 |
| localStorage | 无敏感数据 | 3 键偏好 | 无缺口 |

## 8. 需求全景与优先级

P0 = 阻断核心任务或品类硬伤；P1 = 健壮性/门槛；P2 = 增强；P3 = 锦上添花。已实现项引 FR 呈现全景。

### P0

| 编号 | 需求 | 来源 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-P0-1 | Web 版运行不依赖第三方 CDN：three/字体 vendor 化（与桌面 build 同源方案），或至少加载失败 8 秒内给出双语提示与桌面版指引 | D1-T1 / D3 / D6 | 未启动 |
| PR-P0-2 | 启动健康自检：WebGL2 可用性检测、context lost 恢复提示、模块加载失败兜底页——三类失败都必须"有人话可读"，绝不白屏/黑屏/冻结无言 | D1-T1 / D3 / D2 | 未启动 |

### P1

| 编号 | 需求 | 来源 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-P1-1 | 全局搜索：一个输入框检索 99 系统 + 53 术语 + 21 报文 + 8 域（利用现有 344 别名索引），回车直达知识窗 | D1-T3 / D2 | 未启动 |
| PR-P1-2 | 数据契约自检并入发布流程：landscape.missingIds()=0、全部 flows 的 from/to/msg 可解析、EN 字段无缺漏、别名索引无冲突——脚本化，失败即阻断发版 | D3 / D7 | 未启动 |
| PR-P1-3 | 版本可见与桌面追平：页面角落显示版本+内容基线日期；桌面包启动时对比线上版本提示更新；建立「Web 累积 ≥2 版即重打桌面包」惯例 | D3 / D5 / D6 | 未启动 |
| PR-P1-4 | 本地续学：choices/stepIndex/开关 持久化，刷新后提示「继续上次(第 N 步) / 重新开始」 | D1-T1 / D2 | 未启动 |
| PR-P1-5 | 演示模式：一键放大字号(≥1.25×)、提高对比、隐藏非当前窗，供投影使用 | D1-T2 / D2 / D4 | 未启动 |
| PR-P1-6 | 无障碍基线：浮窗 role=dialog 与焦点循环、全部按钮 aria-label、prefers-reduced-motion 关闭脉动/光点动画、Esc 关闭最上层窗 | D2 | 未启动 |
| PR-P1-7 | 发布校验脚本：发版后自动抓线上 index.html 比对 ?v= 一致性 + 抽查 3 个模块 200，防「忘盖戳/半发布」 | D3 / D7 | 未启动 |

### P2

| 编号 | 需求 | 来源 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-P2-1 | 考核模式：题库按知识卡生成（谁的设备/哪条报文/哪个域），走完出分与错题回看 | D1-T1 / D2 | 未启动 |
| PR-P2-2 | 首次进入 30 秒引导：三块屏定位 + 悬浮球手势说明（可跳过，localStorage 记忆） | D5 | 未启动 |
| PR-P2-3 | 触屏专项：分支卡/术语链接/浮窗拖拽的触屏验证与修正 | D4 | 未启动 |
| PR-P2-4 | 性能降级档：低端机自动或手动降 DPR/人群数量/灯光数 | D4 | 未启动 |
| PR-P2-5 | 到达侧旅程：落地→廊桥/摆渡→边检→提取(转盘+Res753节点④)→海关→陆侧离场 | D1 扩展 | 未启动 |
| PR-P2-6 | 报文↔3D 联动强化：链路条光点流动时对应 3D 设备同步闪烁 | 教学价值 | 未启动 |

### P3

| 编号 | 需求 | 来源 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-P3-1 | og/twitter 分享卡片 | D5 | 未启动 |
| PR-P3-2 | 中转旅程（MCT/BTM）与不正常航班场景 | D1 扩展 | 未启动 |
| PR-P3-3 | 知识窗导出（复制为 Markdown） | D1-T3 | 未启动 |

### 已实现全景（引用）

核心教学闭环 FR-1～FR-6 与桌面分发 FR-7、发布流水线 FR-8 已达成，详见规格说明书；本表不重复。

## 9. P0 缺口专项

### PR-P0-1 CDN 独立性（品类级硬伤之一）

- 任务影响：T1「打开即可用」与 T2 课堂演示在受限网络直接不成立；这是「叫不叫得上可部署教学软件」的门槛。

- 方案概要：复用 desktop/build-app.mjs 的 vendor 化逻辑到 Web 构建——scripts/vendorize.mjs 生成 vendor/ 并改写 importmap；字体退化为系统栈（与桌面一致）。不引入打包器，保持 C-1/C-3。

- 破坏性验收：断开外网（或 hosts 屏蔽 jsdelivr）加载线上包，3D 与全部知识功能照常；故意保留 CDN 模式时，断网加载 8 秒内出现双语失败提示并给出桌面版链接，绝不白屏。

- 量级：小（脚本已有 80% 逻辑）；一次发版周期。

### PR-P0-2 启动健康自检

- 任务影响：无 WebGL 的教室机上目前是黑视口+活 UI，用户归因为「产品坏了」。

- 方案概要：main.js 启动序列前置三查——WebGL2 create 探测、关键模块 onerror 捕获、数据字典完整性（missingIds、报文引用解析）；任一失败渲染独立兜底层（纯 DOM，双语，含环境要求与桌面版指引）；renderer 挂 webglcontextlost/restored，lost 时全屏提示。

- 破坏性验收：① chrome://flags 禁 WebGL 打开 → 3 秒内出现「需要 WebGL2」双语提示页；② 运行中模拟 context lost（扩展或 loseContext 扩展调用）→ 出现「显卡上下文丢失，请刷新」浮层，UI 不再假装正常；③ 删除任一 data 词条造成引用断裂 → 发布脚本报错阻断（联动 PR-P1-2）。

- 量级：小到中；一次发版周期。

## 10. 里程碑与发布规划

| 里程碑 | 主题 | 内容 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 稳定性收口（先行） | PR-P0-1/2 + PR-P1-2/7 | 两条 P0 破坏性验收全过；发布脚本上线并在一次真实发版中拦截过一次人为错误注入 |
| M1 | 门槛补齐 | PR-P1-1/3/4/5/6 | 搜索直达任一节点 ≤3 秒；桌面包追平当时 Web 版本；a11y 基线自查单全绿 |
| M2 | 教学增强 | PR-P2-1/2/6 | 考核模式 10 题成卷可出分；新用户引导完成率可观测（本地统计） |
| M3 | 内容扩展 | PR-P2-5 → PR-P3-2 | 到达侧 6 步可走通并复用现有知识体系 |

## 11. 验收与质量策略（D7）

- 可测性夹具需求：① 数据契约校验脚本（纯 node，无浏览器）；② 无头冒烟复用 __pax.pump 与 getAnimations().finish() 两个既有钩子——把本会话人肉验证流程固化成脚本；③ 布局验收（三档零重叠）脚本化。

- 破坏性验收写法示范见 §9；每条 PR 关闭以其破坏性验收通过为准，代码合入不算（与 Gap 文档口径一致）。

- 现有质量手段（规格 §10.1）定位为兜底而非替代：截图人验不追溯、不回归。

## 12. 非目标与已知取舍

| 不做 | 原因 |
| --- | --- |
| SCORM/xAPI、LMS 集成 | 单机教学定位；无采购诉求 |
| 多人协同/教师端管理 | 同上 |
| 内容 CMS/编辑器 | 内容即代码（C-1/C-7），报告驱动 |
| 代码签名（现阶段） | 需付费开发者账号；SHA-256+绕行说明已达测试分发最低线；若进企业分发再启动 |
| 手机作为一等平台 | 三屏信息密度天然不适配小屏；仅保兜底可用 |
| localStorage 被禁时的偏好持久化 | 静默降级可接受，页面功能不受影响 |

## 附录 A 需求追溯矩阵

| PR | 来源维度 | 优先级 | 里程碑 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-P0-1 | D1/D3/D6 | P0 | M0 | 未启动 |
| PR-P0-2 | D1/D3/D2 | P0 | M0 | 未启动 |
| PR-P1-1 | D1/D2 | P1 | M1 | 未启动 |
| PR-P1-2 | D3/D7 | P1 | M0 | 未启动 |
| PR-P1-3 | D3/D5/D6 | P1 | M1 | 未启动 |
| PR-P1-4 | D1/D2 | P1 | M1 | 未启动 |
| PR-P1-5 | D1/D2/D4 | P1 | M1 | 未启动 |
| PR-P1-6 | D2 | P1 | M1 | 未启动 |
| PR-P1-7 | D3/D7 | P1 | M0 | 未启动 |
| PR-P2-1 | D1/D2 | P2 | M2 | 未启动 |
| PR-P2-2 | D5 | P2 | M2 | 未启动 |
| PR-P2-3 | D4 | P2 | 待排 | 未启动 |
| PR-P2-4 | D4 | P2 | 待排 | 未启动 |
| PR-P2-5 | D1 | P2 | M3 | 未启动 |
| PR-P2-6 | 教学 | P2 | M2 | 未启动 |
| PR-P3-1..3 | D5/D1 | P3 | 待排 | 未启动 |

## 附录 B 术语

沿用规格说明书 §1.3 与产品内术语库，不重复。